| Название проекта | Строительство завода по производству бутилированной питьевой воды |
| --- | --- |
| Сумма проекта | 40,0 млн. руб. |
| Участники проекта | ООО "Водоснабжение", Администрация городского округа город Фролово |
| Инвесторы проекта | не определены |
| Сроки реализации, год | 2019 год |
| Обоснование необходимости для инвестиционного проекта инфраструктуры (выполнения мероприятий КИП), создаваемой за счет средств бюджетов всех уровней | Для реализации инвестиционного проекта требуется снятие инфраструктурных ограничений: - строительство подъездной дороги к скважине № 194 протяженностью 4,5 км, ориентировочная стоимость строительства 31,5 млн. руб.; - строительство подъездной дороги к инвестиционной площадке протяженностью 3,0 км, ориентировочная стоимость строительства 21,0 млн. руб.; - строительство индивидуального септика, в целях обеспечения площадки водоотведением, ориентировочная стоимость 0,3 млн. руб. |
| Наличие оформленных решений в отношении собственности земельных участков под строительство инвестиционного объекта | Реализация инвестиционного проекта планируется на следующих земельных участках: -отдельная площадка на территории Фроловского муниципального района, земельный участок с кадастровым номером 34:32:110001:958 площадью 64704 кв.м. - муниципальная собственность городского округа город Фролово - для производства сладкой воды; - скважина № 194 площадью 3800 кв.м. в составе земельного участка с кадастровым номером 34:32:110009:52, сформированного для водозабора 1-2-го подъема и наблюдательных скважин, площадью 445100 кв. м., на территории Ветютневского сельского поселения - муниципальная собственность городского округа город Фролово - для производства минеральной газированной и негазированной воды. Земельный участок с кадастровым номером 34:32:110001:958 является муниципальной собственностью, Арендатор - ООО "Водоснабжение". Земельный участок с кадастровым номером 34:32:110009:52 - муниципальная собственность, вопрос передачи прав аренды в стадии рассмотрения. |
| Наличие проектно-сметной документации по проекту | - |
| Наличие заключения госэкспертизы по проекту (номер и дата) | - |
| Наличие разрешения на строительство (номер и дата) | - |
| Наличие заключения профильного федерального министерства по проекту (номер и дата) | - |
| Наличие инвестиционных меморандумов администрации с потенциальными инициаторами проектов (номер и дата) | - |
| Краткое описание бизнес-плана: | 1)цель проекта: диверсификация экономики, создание новых рабочих мест Отрасль: пищевая промышленность. Завод по производству минеральной газированной и негазированнрой воды и сладких напитков (от 0,5 до 2 литров). Производительность не менее 1200 1,5 л. бут/час (негазированной воды производительность порядка 1500 1,5 л. бут/час), с возможностью розлива негазированной воды в тару от 2 до 10 литров, производительностью 400 5 л. бут/час, включая выдув на 25 Атм ПЭТ тары объемом от 0,2 л. до 7 литров, производительность 100 бут/час, включая водоподготовку. |
|  | 2) потребители продукции (маркетинговый план): Население Волгоградской области и близлежащих регионов ЮФО |
|  | 3) поставщики: Город Фролово обладает одним из важнейших природных ресурсов – чистой вкусной водой, соответствующей по качеству требованиям ГОСТа на питьевую воду и не требующей дополнительной очистки, добывается из артезианских скважин. |
| Основные этапы реализации: | 1) закупка и поставка оборудования: 2018-2019 гг. |
|  | 2) запуск производства: 2019 год |
|  | 3) выход на проектную мощность: 2020 год |
|  | 2016г. | 2017 г. | 2018-2020 гг. | Итого |
| План создания постоянных рабочих мест, чел. в год | - | - | 25 | 25 |
| План создания временных мест, чел. в год | - | - | 15 | 15 |
| Контактное лицо инициатора проекта (Ф.И.О., должность, телефон) | ООО «Водоснабжение», Жарков Денис Владимирович +79044263939; Администрация городского округа город Фролово, заместитель Главы Администрации Моломин Павел Рифович; +79053395415 |

2.Наименование инфраструктурных мероприятий, необходимых для реализации инвестиционных проектов, представленных выше:

Для реализации инвестиционного проекта требуется снятие инфраструктурных ограничений:

- строительство подъездной дороги к скважине № 194 протяженностью 4,5 км, ориентировочная стоимость строительства 31,5 млн. руб.;

- строительство подъездной дороги к инвестиционной площадке протяженностью 3,0 км, ориентировочная стоимость строительства 21,0 млн. руб.;

-    Строительство индивидуального септика, в целях обеспечения площадки водоотведением, ориентировочная стоимость 0,3 млн. руб.

  - Уровень готовности мероприятий КИП: наличие ПСД – отсутствует, сроки подготовки ПСД – 3 квартал 2017 года, получения заключения госэкспертизы - 3 месяца с момента разработки;

  - План финансирования мероприятий:

| Финансирование | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2020 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, млн.рублей | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 52,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 39,6 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 13,2 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Частные инвесторы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации мероприятий (по каждому мероприятию):

|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2020 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План создания новых постоянных рабочих мест, чел. в год | - | - | - | - |
| План создания новых временных рабочих мест, чел. в год | - | - | - | - |