| Название проекта | Экологическая реабилитация и расчистка водного объекта реки Арчеда на территории городского округа город Фролово |
| --- | --- |
| Сумма проекта | 127,0 млн. руб. |
| Участники проекта | Администрация городского округа город Фролово Администрация Волгоградской области |
| Инвесторы проекта | Бюджеты различных уровней |
| Сроки реализации, год | 2016-2020 годы |
| Обоснование необходимости для инвестиционного проекта инфраструктуры (выполнения мероприятий КИП), создаваемой за счет средств бюджетов всех уровней | Состояние водного объекта река Арчеда, протекающей по территории городского округа город Фролово, характеризуется следующими негативными показателями: - снижена прозрачность воды; - изменен окрас; - присутствует неприятный запах; - увеличено содержание солей; - уменьшено количество растворенного в воде кислорода; - наблюдается процесс заиливания и «цветения» воды. Неудовлетворительное состояние русла реки Арчеда неоднократно служило причиной затопления территории, прилегающей к реке: - в 2003 году более сотни домовладений оказались временно непригодными для жилья в результате затопления паводковыми водами, более 6 тыс. человек был причинен значительный материальный ущерб; - паводок 2010 года принёс человеческие жертвы; - в марте текущего года территория городского округа город Фролово, прилегающая к реке, была подтоплена паводковыми водами. Губернатором Волгоградской области А.И. Бочаровым было дано поручение (протокол от 08 апреля 2016 года): подготовить проектно сметную документацию по проекту «Экологическая реабилитация и расчистка водного объекта реки Арчеда на территории городского округа город Фролово», обеспечить получение положительного заключения госэкспертизы. |
| Наличие оформленных решений в отношении собственности земельных участков под строительство инвестиционного объекта | Для приведения водного объекта в состояние экологического равновесия, ликвидации угрозы подтопления планируется выполнить работы по экологической реабилитации и расчистке русла реки Арчеда в границах городского округа город Фролово на протяжении 12,6 км. |
| Наличие проектно-сметной документации по проекту | Бюджетом городского округа город Фролово на 2016-2017 годы запланированы ассигнования в сумме 7,0 млн. руб. на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Экологическая реабилитация и расчистка водного объекта реки Арчеда на территории городского округа город Фролово» |
| Наличие заключения госэкспертизы по проекту (номер и дата) | Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 4 квартале 2017 года |
| Наличие разрешения на строительство (номер и дата) | - |
| Наличие заключения профильного федерального министерства по проекту (номер и дата) | - |
| Наличие инвестиционных меморандумов администрации с потенциальными инициаторами проектов (номер и дата) | - |
| Краткое описание бизнес-плана: | 1) цель проекта: - приведение водного объекта реки Арчеда в состояние экологического равновесия; - ликвидация угрозы подтопления территории городского округа город Фролово |
|  | 2) потребители продукции (услуги): жители городского округа город Фролово |
|  | 3) поставщики: |
| Основные этапы реализации: | 2016-2020 годы |
|  | 2016г. | 2017 г. | 2018-2020 гг. | Итого |
| План создания постоянных рабочих мест, чел. в год | - | - | - | - |
| План создания временных мест, чел. в год | - | - | 50 | 50 |
| Контактное лицо инициатора проекта (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация городского округа город Фролово, заместитель Главы Администрации Моломин Павел Рифович; +79053395415 |